Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

7/2005.(IX.5.) Önkormányzati Rendelete

A beruházások rendjéről

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházásainak egységes előkészítése és lebonyolítása, valamint a kiadások ésszerűsítése, a közpénzek felhasználása átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

- A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati feladatokat ellátó Képviselő-testületre és szerveire: a polgármesterre, a Képviselő-testület bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által alapított, illetőleg általa felügyelt helyi költségvetési szervekre.

- A rendelet hatálya alá tartoznak az önkormányzat költségvetéséből fedezett, illetőleg részben abból megvalósuló beruházások és felújítások (továbbiakban: beruházások), kivéve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzéseket.

Értelmező rendelkezések

2.§.

- Beruházás: tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

- Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitás, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.

- Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

- Tárgyi eszköz: azok a használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, építmény, gép, berendezés és felszerelés, jármű, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatok, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják az államháztartás szervezetének tevékenységét.

- A tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet által meghatározottak szerint.

- Építési beruházás: minden olyan tevékenység, amelynek célja új építmények létrehozása, építmények terjedelmének növelése, építmények kiegészítése korábban meg nem lévő épületgépészeti berendezésekkel, építmények részleges vagy teljes újraépítése, az építmény korszerűsítése és átalakítása.

- Gépberuházás: gépek és technológiai berendezések, járművek, műszerek beszerzése. Gépek, technológiai berendezések, járművek, műszerek kiegészítése vagy bővítése tartozékkal, továbbá minden olyan átalakítás, amely a gép rendeltetésének megváltoztatását vagy kapacitásának növelését eredményezi.

- A továbbiakban, ahol beruházás meghatározás szerepel, azon beruházást és felújítást is kell érteni.

A beruházásokban közreműködő szervek és jogköreik

3.§.

- Beruházó: Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az intézményhálózat beruházásainak és felújításainak tekintetében egyaránt.

- A beruházások lebonyolítója:

  - építési beruházások esetében:

a Polgármesteri Hivatal

  - a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges gép és egyéb beruházás esetében:

a Polgármesteri Hivatal

  - Az intézmények működéséhez szükséges gép és egyéb beruházás esetében:

Az intézmény vezetője

- Indokolt esetben (pl.: speciális felkészültséget igénylő beruházásoknál) a beruházás lebonyolítója külső gazdálkodási szervezetet is megbízhat a beruházás egészének, vagy egy részének lebonyolításával a polgármester előzetes egyetértése esetén. Az ilyen esetekben írásbeli szerződést kell kötni a külső lebonyolítóval, melynek aláírására a 8.§. (10) bekezdése szerinti személyek jogosultak.

- A beruházások kivitelezői: általában külső vállalkozók, a (2) bekezdésben megjelölt szervezetek által velük megkötött vállalkozási szerződések alapján.

A beruházási folyamat főbb munkafázisai

4.§.

A beruházási tevékenység magában foglalja:

a.) 	a beruházási feladatok felmérését, összevont megtervezését és jóváhagyását;

b.) 	a beruházások műszaki-gazdasági előkészítését;

c.) 	a jóváhagyott beruházások megvalósítását;

d.) 	az elkészült beruházások műszaki átadás-átvételét és üzembe helyezését;

e.) 	az üzembe helyezett beruházások pénzügyi ész számviteli elszámolásait, és a befejezetlen beruházások állományának rendezését;

f.) 	a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek teljesítését.

A beruházási feladatok felmérése, összevont megtervezése és jóváhagyása

5.§.

- A beruházási feladatok felmérése és összevont megtervezése a középtávú és az éves operatív programkészítések időszakában történik.

- A Képviselő-testület működésének időtartamára vonatkozó ciklusprogramot állít össze, mely a község fejlődési irányának és mértékének, ezen belül az érintett gazdálkodási területek (ágazatok, alágazatok) vagyon állománya fejlesztési arányainak és állagmegóvási feladatainak több évre szóló meghatározását tartalmazza a helyi naturális szükségletek és a várhatóan rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével.

- A ciklusprogram javaslatba felveendő beruházási tevékenységi körhöz tartozó feladatokat ténylegesen, intézményenként kell felmérni és megnevezni ágazati besorolás alapján. Külön kell választani a már megkezdett (folyamatban lévő) és a tervezett új beruházási feladatokat. A programjavaslat összeállítása elsődlegesen a Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület bizottságainak közreműködésével a polgármester feladata.

- A választási időszak végén a ciklusprogram teljesítéséről a Képviselő-testület tájékoztatást ad a lakosság részére.

- A ciklusprogramban szereplő feladat-meghatározásokat figyelembe kell venni az éves költségvetési rendelet-tervezet beruházási és felújítási előirányzatainál az időközben esetlegesen jelentkező újabb feladatok beszámításával. Az éves beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként kell megtervezni.

- Az éves beruházási és felújítási előirányzatok jóváhagyásáról a Képviselő-testület dönt az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotásával. A költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatok részletezéséről – indokolt esetben – külön előterjesztés alapján dönt a Képviselő-testület.

- Év közben a Képviselő-testület az előirányzatokat megváltoztathatja, új beruházási feladatokat, felújítási célokat határozhat meg a költségvetési rendeletének módosításával.

A beruházások műszaki-gazdasági előkészítése

6.§.

- Az egyes beruházások műszaki-gazdasági előkészítése során a beruházással kapcsolatos hatósági engedélyeket meg kell szerezni. Ez, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, úgy a beruházás lebonyolítójának a feladata.

- A hatósági előírások betartásáért, valamint alkalmazásáért a beruházó, a tervező és a megvalósításban közreműködő más szervek (személyek) a felelősök.

- A beruházás pénzügyi feltételeinek biztosítása a Polgármesteri Hivatal feladata.

A jóváhagyott beruházások megvalósítása

7.§.

- A beruházó köteles a megvalósítás alapfeltételeit (munkaterület, pénzügyi fedezet) biztosítani.

- A lebonyolító fő feladata a beruházási munka tervezőinek, kivitelezőinek (fővállalkozójának) biztosítása és szerződés szerinti munkavégzésük ellenőrzése. Ennek érdekében megszervezi a versenytárgyalást, ajánlatokat kér, részt vesz az ajánlatok elbírálásában, előkészíti az érintettekkel kötendő vállalkozási szerződéseket, ellátja a vállalkozási teljesítések műszaki ellenőrzését (ellenőriztetését) és a teljesítések ellenértékét tartalmazó számlák felülvizsgálatát és leigazolását (leigazoltatását).

- A beruházás megvalósítását megkezdeni, illetve az erre vonatkozó szerződéseket megkötni csak a pénzügyi feltételek tényleges rendelkezésre állása esetén lehet.